«Жылыойгаз» ЖШС-нің 2015 жыл қорытындысы бойынша тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі есебі.

КІРІСПЕ

«Жылыойгаз» ЖШС ҚР табиғи монополияларды реттеу Агенттігінің Атырау облысы бойынша Департаменті директорының 19 наурыз 2009 жылғы №65-ЖҚ бұйрығына сәйкес табиғи газды тұтынушыларға таратушы газ құбырлары арқылы тасымалдау қызметі бойынша табиғи монополия субъектілерінің мемлекеттік тізімінің жергілікті бөліміне енгізілген болатын және осы саладағы қызметін 2009 жылдың 1 мамырынан бастады.

Серіктестік Жылыой ауданы тұтынушыларын көгілдір отынмен қамтамасыз етіп отырған бірден-бір мекеме, яғни Серіктестік «Теңізшевройл» ЖШС Теңіз кенішінен игеретін табиғи газды сатып алып, таратушы газ құбырлары арқылы тасымалдап, тұтынушылардың газ қондырғыларына дейін жеткізіп береді.

ҚР Ұлттық Экономика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 150 бұйрығымен бекітілген «Тұтынушыларға және өзге де мүдделі тұлғаларға реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жөніндегі табиғи монополия субъектісінің қызметі туралы жыл сайынғы есепті өткізу» Қағидаларына сәйкес, табиғи монополия субъектілері ағымдағы жылдың 1 мамырына дейін тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында негізгі қызметі бойынша есеп беруге, яғни қоғамдық тыңдау ретінде өткізуге  міндетті.

Сонымен, бүгінгі мақсатымыз, 2015 жылғы табиғи газды тасымалдау қызметі бойынша атқарылған жұмыстарға есеп беру.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

2.1. «Жылыойгаз» ЖШС көрсететін қызмет түрлері

«Жылыойгаз» ЖШС-нің негізгі қызмет түрі – таратушы газ құбырлары арқылы табиғи газды тасымалдау.

Табиғи газды тасымалдау көлемі

«Жылыойгаз» ЖШС бойынша 2015 жылға жоспарланған табиғи газды тасымалдау көлемі  114 964 мың текше метр.  2015 жылғы табиғи газды тасымалдаудың нақты көлемі – 109 301,02 мың текше метр. Соның ішінде:

- Жеке тұтынушылар үшін  –  63 714,98 мың текше метр;

- Заңды тұлғалар үшін –  45 586,04  мың текше метр.

Қосымша қызмет түрлері:

- Өзге ұйымдарға тиесілі магистралды газ құбырларын техникалық қамту және жөндеу;

- Өзге ұйымдарға тиесілі таратушы газ құбырларын, сонымен қатар, үй-іші газ желілерін техникалық қамту және жөндеу;

- Өзге ұйымдарға тиесілі және газ тұтынушыларының меншігіндегі газ есептегіш құралдарын  орнату және түсіру;

- Жеке тұлғаларға немесе өзге ұйымдарға апаттық-диспетчерлік қызмет көрсету;

- Тұтынушыларды газ желісіне қосу және айыру жұмыстары;

- Жеке тұлғаларға және өзге де ұйымдарға тиесілі жаңадан салынған газ таратушы газ құбырларын тексеруден өткізіп, қолданыстағы жүйеге қосу;

- Нысандарды газдандыруға техникалық шарт жасақтау;

- Газдандыру нысандарының құрылысын техникалық қадағалау;

- Таратушы газ құбырларына қосылған тұтынушыларға газ жеткізу;

- Құрылыс жобасының келісімі;

- Газды есептеу аспаптарын пломбалау;

- Газбен жабдықтау жүйелері мен оларға арналған қондырғылар, сондай-ақ жер асты газ тарату құбырларын қорғау жүйелерін салу.

2.2. Газ құбырлары және қондырғылары жөнінде қысқаша мәлімет

«Жылыойгаз» ЖШС қазіргі таңда пайдаланып отырған газ құбырының жалпы ұзындығы 471,74 км., қондырғылар саны – 139 дана, соның ішінде:

Жоғары қысымды газ құбыры   - 1,70 км;

Төменгі және орта  қысымды газ құбыры – 470,04 км;

АГТС (Автоматты газ реттегіш станциясы) саны – 4;

Шкафты газ реттегіш пунктерінің саны -135.

2.3. Тұтынушылар туралы мәлімет

2015 жылдың қорытындысы бойынша табиғи газды тасымалдау қызметін тұтынушылардың жалпы саны – 17 860.

Соның ішінде:

Жеке тұрғындар – 17 111  – 95,81 %;

Бюджеттік мекемелер – 51 – 0,28 %;

Өзге ұйымдар – 698 – 3,91 %.

2.4. Баға саясаты

ҚР табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Атырау облысы бойынша Департамент директорының №186-НҚ бұйрығына сәйкес, 2013 жылдың қаңтарынан бастап табиғи газдын 1000 м³ үшін  тасымалдау тарифі 1 730 теңге болып бекітілді. Тасымалдау тарифі 2013-2015 жылдарға бекітілген инвестициялық бағдарламаның толық орындалуына дейін әрекет етті.

Ал тұтынушыларға табиғи газды жеткізу бағасы – газды сатып алу бағасымен тасымалдау тарифінің қосындысы арқылы анықталады.

«Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-3 бабының 2 тармағына сәйкес, реттелетін нарық субъектілері алдағы уақытта тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағалардың шекті бағадан жоғары өсетіні және өсу себебін растайтын негіздемелік материалдарды табыс ете отырып, өсу себептері туралы кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын уәкілетті органға хабарлайды және аталған Заңның 7-2 бабының 2 тармағына сәйкес, уәкілетті орган Реттелетін нарықтардағы бағаны белгілеу ережесін бекіту туралы ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 3 наурыздағы №238 Қаулысына сәйкес табыс етілген негіздемелік материалдар мен құжаттарға сараптама жүргізіп, нәтижесінде 2015 жылдың 01 қаңтарынан бастап, «Жылыойгаз» ЖШС табиғи газды жеткізудің ақырғы бағасын тұтынушылардың санатына қарай бекітті.

2013-2015 жылдарға тасымалдау тарифі бір деңгейде бекітілсе де, жыл сайын табиғи газдың ақырғы сату бағасы өсіп келеді. Бұған себеп - «Теңізшевройл» ЖШС-нің баға саясаты. ЖШС «Теңізшевройл» және ЖШС «Жылыойгаз» арасындағы тауарлық газды сатып алу келісім-шартына сәйкес, тауарлық газдың жіберу бағасы жыл сайын 2,5 пайызға қымбаттап отырады.

2.5. Тарифтік сметаның орындалуы.

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау Комитетінің Атырау облысы бойынша Департаментінің 2015 жылдың 30 қарашасындағы №175-НҚ бұйрығына сәйкес 2015 жылға «Жылыойгаз» ЖШС-нің таратушы газ құбырлары арқылы табиғи газды тасымалдау қызметі бойынша тарифтік сметасы түзетулермен бекітілген болатын.

«Жылыойгаз» ЖШС-нің таратушы газ құбырлары арқылы табиғи газды тасымалдау қызметі бойынша тарифтік сметасының орындалуы

| № | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | 2015 жылға жоспарланған тарифтік смета | 2015 жылғы нақты көрсеткіштер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | Жалпы кіріс | мың теңге | 198 887,72 | 189 090,76 |
| ІІ | Қызметті көрсетуге кеткен шығындар | мың теңге | 187 084,00 | 186 742,80 |
|  | Өндірістік шығындар | мың теңге | 147 593,14 | 147 001,22 |
|  | Ағымдағы шығындар | мың теңге | 39 490,87 | 39 741,58 |
| ІІІ | Таза пайда | мың теңге | 11 803,73 | 2 347,96 |
| ІV | Көрсетілген қызмет көлемі | мың текше метр | 114 964,00 | 109 301,02 |
| V | Тариф | теңге/мың текше метр | 1 730 | 1 730 |

2015 жылдың қорытындысымен табиғи газды тасымалдау қызметі бойынша кіріс жоспардан 4,93 пайызға кем түскен. Оған екі себеп пайда болды.

1. Ауа-райының жылынуы.

«Казгидромет» РМК Атырау филиалының ресми мәліметіне сәйкес, 2015 жылдың жылу беру маусымында ауа-райының орташа температурасы +0,71 градус, 2014 жылда -1,03 градус. 2014 жылымен салыстырғанда ауа-райы +1,74 градусқа жылынған.

Ал орташа ең төменгі температура 2014 жылда -4,26 градус болса, 2015 жылда -2,73 градус. Ауа райы 1,53 градусқа жылынған.

2.Ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың тұтынатын табиғи газдың көлемінің азаюы.

«ҚазТрансОйл» АҚ қарасты Құлсары мұнай құбыры басқармасы , «Ембімұнайгаз» АҚ және Теңіз вахталық қалашығында орналасқан бір неше кәсіпорындар табиғи газдың тұтыну көлемін азайтып отыр.

Негізгі қызметті көрсетуге кеткен нақты шығындар, уәкілетті органның бекіткен жоспарлы көрсеткіштерінен көп ауытқу жоқ, яғни шығындар 0,18 пайызға үнемделген.

«Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес, тарифтік сметадағы шығындар баптарының орындалуы уәкілетті орган бекіткен мөлшерлердің бес пайыздан аспайды. (№1 қосымша-уәкілетті орган бекіткен тарифтік сметаның әрбір бап бойынша есепті кезеңде орындалуы).

2015 жылдың қорытындымен негізгі қызметтен 2 347,96 мың  тенге көлемінде түскен таза пайда және 50 077,80 мың  тенге көлемінде негізгі құралдардың тозуы, 2015 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны орындауға жұмсалды. Алайда, қаражат жетіспеуіне байланысты, тұтынушыларға көрсетілген өзге қызметтерден түскен 28 447,36 мың теңге таза пайдасы инвестициялық бағдарламаны толық орындау үшін жұмсалған.

2.6. Инвестициялық бағдарлама және оның орындалуы

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Атырау облысы бойынша Департаментінің 2014 жылғы 03 маусым айындағы №62-НҚ және Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2014 жылғы 29 шілде айындағы №314 -НҚ Бірлескен бұйрығына сәйкес «Жылыойгаз» ЖШС-нің 2013-2015 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы түзетулермен бекітілген.

2015 жылға бекітілген инвестициялық бағдарлама 2 бағытты қамтыды:

І бағыты – Тозығы жетіп, апаттық жағдайда тұрған Қосшағыл поселкесінде орналасқан №1 және №6 газ реттегіш пункттерін жаңа үлгідегі шкафты газ реттегіш пункттерімен ауыстыру.

Шкафты газды реттегіш пункт - газ қысымын төмендету үшін және газды бөліп таратушы тораптарда оны берілген деңгейде ұстап тұруға арналған шкафты орындаудағы технологиялық құрылғы. Сонымен қатар, ШГРП тұтынушыларға табиғи газды кауіпсіз жеткізуге мүмкіндік беретін құрылғы.

Жалпы жұмсалған сома – 5 592,055 мың теңге ҚҚС қоспағанда.

ІІ бағыты – Тозығы жетіп тұрған «Құлсары – Теңіз» автожолымен - Тұрғызба селосы аралығындағы және Тұрғызба селосымен - Шоқпартоғай селосы  аралығындағы, қимасы 219 мм, жалпы ұзындығы 12 568 метр жер үсті орта қысымды газ құбырларын қайта жаңғырту.

Газ құбырларын қайта жаңғырту мақсатында «Құлсары – Теңіз» автожолымен - Тұрғызба селосы аралығындағы және Тұрғызба селосымен - Шоқпартоғай селосы аралығындағы жер үсті орта қысымды газ құбырлары жер асты орта қысымды полиэтилен құбырларына ауыстырылды. Полиэтилен құбырлары күн көзін жібермейді, коррозияға көп ұшырамайды. Жерге төселетін құбырлардың пайдалану мерзімін ұзарта түсуге тигізетін септігі мол. Полиэтилен құбырлардың қызмет көрсету мерзімі темір құбырларға қарағанда отыз – қырық жылға артық. Темір он жылдан соң даттанып, қақсып, шіритін болса, полиэтилен құбырларды елу жылға дейін ауыстырмай пайдалануға болады. Заманауи технологияларды пайдалана отырып, салынған жаңа газ құбырлары экологияға зиянсыз. Бұл да өте маңызды.

Инвестициялық бағдарламаның аясында орындалған іс-шаралар нәтижесінде газ ысырабы және апаттық жағдайлардың саны азайды, негізгі құралдардың физикалық тозығы төмендеді.

2015 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында «Жылыойгаз» ЖШС реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту кезіндегі шығындарды ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді табиғи монополиялар субъектілерінің сатып алу қағидаларын бекіту туралы ҚР Үкіметінің 2011 жылғы №1467 Қаулысына сәйкес, сатып алу жұмыстары ұйымдастырырылып, сәйкесінше жеңімпаз әлеуетті жеткізушілермен келісім-шарт жасақталып, бекітілген шаралар орындалды.

| № | Жоспарланған жұмыстардың атауы | Объектінің орналасқан жері | Жұмыс көлемі | Жоспарланған сомасы | Нақты шығын сомасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 ГРП-ті бұзып,сатып алынған жаңа шкафты газ реттегіш қондырғысын орнату | Қосшағыл поселкесі | 1 қондырғы | 2 828 053,00 | 2 828 053,00 |
| 2 | №6 ГРП-ті бұзып, сатып алынған жаңа шкафты газ реттегіш қондырғысын орнату | Қосшағыл поселкесі | 1 қондырғы | 2 764 002,00 | 2 764 002,00 |
| 3 | Жер үсті орта қысымды д=219 мм газ құбырын қайта жаңғырту | «Құлсары - Теңіз» автожолы – Тұрғызба селосы | 6 910 метр | 47 255 350,00 | 47 255 350,00 |
| 4 | Жер үсті орта қысымды д=219 мм газ құбырын қайта жаңғырту | Тұрғызба селосы – Шоқпартоғай селосы аралығы | 5 658 метр | 28 025 710,00 | 28 025 710,00 |
| Барлығы, теңге |  | 80 873 115,00 | 80 873 115,00 |

2015 жылғы орындалған инвестициялық бағдарламаның фотосуреттері

- Қосшағыл поселкесіндегі тозығы жетіп, апаттық жағдайда тұрған

№1 ГРП жаңарту

- Қосшағыл поселкесіндегі тозығы жетіп, апаттық жағдайда тұрған

№6 ГРП жаңарту

- «Құлсары-Теңіз» автожолымен – Тұрғызба селосы аралығындағы қимасы 219 мм

газ құбырын жаңарту

- Тұрғызба селосымен – Шоқпартоғай селосы аралығындағы қимасы 219 мм газ құбырын жаңарту

2.7. Күрделі жөндеу және ағымдағы жөндеу жұмыстары

ҚР Табиғи монополияларды реттеу Агенттігінің басшысының 27.09.2012 жылғы №04-372 санды хатымен «Жылыойгаз» ЖШС-нің 2013-2015 жылдарға негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу және ағымдағы жөндеу жұмыстарының жоспары келісілді.

«Жылыойгаз» ЖШС тарапынан 2015 жылға жоспарланған күрделі жөндеу және ағымдағы жөндеу жұмыстары толықтай орындалды. Барлық жұмыстар өз күшімен және өз қаражатына жасалған.

| № | Жоспарланған жұмыстардың атауы | Өлшем бірлігі | Нақты жұмыс көлемі | Нақты шығын көлемі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күрделі жөндеу жұмыстары |
| 1 | №62 ШГРП күрделі жөндеу жүргізу (Аэропорт ықшам ауданы) | 1 өлшем | 1 | 519 994,83 |
| 2 | Орта жәна төмен қысымды жер асты газ құбырларын жөндеу (қайысқан жерлерін жою,бекіткіштерді ауыстыру немесе қайта орнату) | м | 432 | 2 367 711,77 |
| 3 | Газ құбырларының ысырмасын ауыстыру | 1 өлшем | 13 | 576 650,00 |
| 5 | Компенсаторларды ауыстыру | м | 160 | 205 238,80 |
| 6 | Компенсаторларды жөндеу | 1 өлшем | 14 | 90 736,00 |
| Барлығы |  |  | 3 760 331,40 |
| Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
| 1 | ШГРП жұмыр шүмегін ысырмаға ауыстыру | 1 өлшем | 3 | 198 366,00 |
| 2 | ШГРП-ны сырлау | 1 өлшем | 25 | 5 588,75 |
| 3 | ШГРП манометрлерін ауыстыру | 1 өлшем | 35 | 409 535,00 |
| 4 | Газ құбырларын сырлау | км | 15 | 34 198,65 |
| 5 | Тозығы жеткен, сынған бұрандамалардың және флянцтық қосындыларының төсеніштерін ауыстыру | 1 өлшем | 130 | 267 347,60 |
| 6 | Жер асты газ құбырларының танымдық белгілерін жаңарту | км | 70 | 385 000,00 |
| 7 | Болатты газ құбырларының зақымданған бөлігін полиэтилен құбырына ауыстыру | м | 100 | 643 147,00 |
| 8 | Бекітілген қуаттылығын өзгертпей қондырылған электрокорғаныстарын ауыстыру | 1 өлшем | 2 | 126 559,00 |
| 9 | Желілерді ауыстыру және жөндеу, желілерді дренаждау, жерге тұйықтау контурлерін қорғанысын ауыстыру | м | 18 | 37 161,00 |
| 10 | Электрохимиялық қорғау протекторларын ауыстыру | 1 өлшем | 3 | 368 902,00 |
| Барлығы, теңге |  |  | 2 475 805,00 |

2015 жыл ішінде Департаментпен келісілген жоспарлы жөндеу жұмыстарынан өзге, жағалаушы-жөндеушілердің анықтаулары бойынша жоспардан тыс  жөндеу жұмыстары жасалды.

| № | Шара атауы | Орындалған жұмыс көлемі |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газ құбырларындағы ажыратушы құрылғылардан газ кетіп тұрған жерлерді жөндеу, қалпына келтіру | Ысырма -15 Фланц - 176 Кран - 61 Газ құбыры - 20 Газ құбырының тіреулері - 68 |
| 2 | Әр түрлі газ құбырларынан газ ысырабын тоқтату | 113 |
| 3 | Жоспар бойынша ықшам аудандардағы көп қабатты үйлердің дәлізіндегі крандарды майлау, газ кетуін тоқтату. | 1 066 |

2.8. Тұтынушылардың газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету жұмыстары

Қазақстан Республикасының 09.01.2012 жылғы № 532-ІV «Газ және газбен жабдықтау туралы» Заңына сәйкес, газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің иелері олардың қауіпсіз пайдаланылуын және жарамды күйде болуын қамтамасыз етуге, өздеріне тиесілі объектілерге техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды жүргізуге немесе техникалық қызмет көрсетуге арналған шарт жасасуға міндетті.

2015 жылдың қорытындысы бойынша үй іші газ қондырғыларын қамту және жөндеу бөлімі ауданымызда табиғи газды тұтынып отырған 17 111 саны болса, соның 12 065-і араланып, техникалық қамту жұмыстары жүргізілген.  Қалған тұтынушылар қарсылық білдіруіне байланысты немесе тұтынушылардың үйінде болмауы салдарынан қамтылмай отыр.

Араланған тұтынушылардың 80 пайызында газ қондырғысы орналасқан бөлмелерде желдеткіш көзі қарастырылмағандығы және мұржалардың толық қапталмағандығы анықталды.

| № | Шара атауы | Орындалған жұмыс көлемі |
| --- | --- | --- |
| Заңды тұлғалар бойынша |
| 1 | Газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету | 1 645 |
| 2 | Тұтынушылар тапсырыстары бойынша |  |
|  | жылу қазандығының ақауын немесе бөлшектерін ауыстыру | 2 |
|  | мұржаның тарту күшін тексеру | 3 |
| Жеке тұлғалар бойынша |
| 1 | Газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету | 12 065 |
| 2 | Тұтынушылар тапсырыстары бойынша жұмыстар |  |
|  | ескі газ плитасын ауыстыру | 17 |
|  | газ плитасын жөндеу | 50 |
|  | кран майлау | 5 |
|  | кран ауыстыру | 32 |
|  | жылу қазандығының ақауын немесе бөлшектерін ауыстыру | 158 |
|  | газ кетуін тоқтату немесе газ жабдығының ақауын жою | 11 |
|  | мұржаның тарту күшін тексеру | 242 |
|  | газ есептегішті мемлекеттік тексеруге өткізуге байланысты есептегішті түсіріп, орнына газ жүретін түтік орнату. | 628 |
| 3 | Газ есептегішке пломба салу | 1 287 |

2.9. Тұтынушылардың тапсырыстары бойынша орындалған өзге жұмыстар көлемі

| № | Шара атауы | Жеке тұлға | Заңды тұлға | Барлығы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жаңадан салынған нысандарды газ желісіне қосу | 445 | 71 | 516 |
| 2 | Газдандыруға техникалық шарт жасау | 626 | 186 | 812 |
| 3 | Дәнекер арқылы газ құбырларын ажырату | 65 | 58 | 123 |
| 4 | Газ желісінен ажыратылған тұтынушылардың газ құбырын дәнекер арқылы газ желісіне қайта қосу | 161 | 78 | 239 |
| 5 | Тұтынушылардың тапсырыстары бойынша әр-түрлі дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу | 263 | 17 | 280 |
| 6 | Газ есептегіш құралын орнату | 990 | 47 | 1 037 |
| 7 | Монтаждау жұмыстары | 470 | 32 | 502 |

3.Тұтынушылармен жүргізілген жұмыстар туралы

Серіктестік реттелетін қызметтеріне тұтынушылардың қол жеткізуіне тең жағдайды қамтамасыз ете отырып, таратушы құбырлары жүйесімен табиғи газды тасымалдау бойынша сапалы, уақытылы және қауіпсіз қызметтерді ұсыну арқылы Жылыой ауданы тұрғындарына үшін мейлінше пайда келтіру мақсатын ұстанады.

2015 жылы Серіктестік табиғи газды тасымалдау және жеткізу қызметін көрсету бойынша 162 заңды тұлғалармен және 2 796 жеке тұлғалармен жаңа келісім-шарт жасасты.

ҚР метрологиялық стандарттарының талаптарына сәйкес, кезекті салыстырып тексеру мерзіміне байланысты, 31 заңды тұлға және 391 жеке тұлғалар есептегіштерін мемлекеттік салыстырып тексеруден өткізді.

Алайда, тұтынушылар арасында Қазақстан Республикасының қолданыстағы Заңнамаларды бұзып, өзіне және өздерінің жақындарының өмірі мен денсаулығына зиян келтіретін әрекеттерге баратындар бар.

Серіктестіктің техникалық инспекторымен бақылаушы қызметкерлері кестеге сәйкес рейдке шығып, 2015 жылдың ішінде төмендегідей жағдайларды анықтап, тиісті шарасын алуға ұсыныстарын берген.

| № № | Анықталған жағдайлар | Заңды тұлғалар | Жеке тұлғалар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жүйеге рұқсатсыз қосылып, газды ұрлау жағдайлары | - | 6 |
| 2 | Газ қондырғыларының көлемі есептегіш қуатына сәйкессіздік жағдайлары | 8 | 150 |
| 3 | Есептегішке бағынбайтын штуцерлер анықталған жағдайлары | 3 | 21 |
| 4 | Газ желісінен газ кету жағдайлары | 14 | 6 |
| 5 | Қауіпсіздік талаптарын бұзып, газ қондырғыларын қосып алу жағдайлары | 6 | 28 |

Жылу беру маусымы алдында газ қондырғыларын пайдалану ережесін  аудан тұрғындарына түсіндіру мақсатында 2015 жылғы қыркүйек айының 15-і  мен қараша айының 13-і аралығында іс-шаралар ұйымдастырылды. Айлық кезінде Майкөмген, Шоқпартоғай, Ақкиізтоғой, Қосшағыл, Тұрғызба, Жаңақаратон ауылдарына және Құлсары  қаласында тұтынушылармен кездесіп, «тұрмыста газды қауіпсіз қолдану», «газ құралдарын пайдалану кезінде қауіпсіздікті сақтау»  аттты тақырыпта жиын-кеңестер өткізілді.

Алайда осындай жыл сайын ұйымастырылып отыратын іс шараларға және қауіпсіздік талаптарын сақтау туралы аудандық газетке бірнеше рет мақалалар жарияланып жатса да тұтынушылардың газ қауіпсіздік талаптарына жіті мән бермеу кесірінен ауданымызда бақытсыздық жағдайлары орын алып тұрады. Мысалы 2015 жылы тұтынушы жылу қазандығынының түтін тарту мұржасын үйдің ішінен бірнеше жерінен кесіп қоюының салдарынан бір отбасының 4 мүшесі уланып, біреуі қаза тапты.

Қазақстан Республикасының «Газ және газбен жабдықтау» Заңына және «Тауарлық және сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізу және пайдалану қағидаларына» сүйене отырып, «Жылыойгаз» ЖШС-гі заңсыз газ желісіне қосылған жағдайларда және тұтынушылардың газ қондырғылары техникалық талаптарына сай болмаған жағдайда, табиғи газды жеткізуді тоқтатуға толық құқығы бар.

3.1.Қайырымдылық

Серіктестік тұрақты негізде әлеуметтік жағдайы төмен тұрғындарға, ардагерлерге, мүгедектерге демеушілік жәрдем көрсетеді.

Сондай-ақ, күн көрісі төмен отбасылардың газ шығынын өтеуге, Серіктестік тарапынан 163 үйге 1 000 000 теңге көлемінде ақшалай көмек көрсетілді. Ұлы Отан соғысы ардагарлері тұратын үйлердің пайдаланған газ шығынын «Жылыойгаз» ЖШС өз қаражатынан төлеп отыр.

Серіктестік тарапынан күн көрісі төмен 22 отбасыларға, жалпы сомасы 480 435 теңгеге, тегін есептегіш орнатылған. Бұдан басқа, тұтынушыларға көмек ретінде, есептегішті орнату және газ жүйесін монтаждау ақысын бөліп төлеуге рұқсат беріліп, келісім-шарт арқылы рәсімделеді.

3.2.Дебиторлық берешектермен жұмыс.

2015 жылдың ішінде тұтынған табиғи газ және ұсынылған қызметтерді пайдаланып, 3 413 602 теңге дебиторлық берешектерін төлемей отырған 106 тұтынушыларды сот қарауына тапсырылды. Сот Серіктестіктің пайдасына шешім шығарып, сот шешімін орындауға атқару парақтары сот орындаушыларға жолданған. Сот орындаушылардың жұмысы нәтижесінде Серіктестік есебіне 2 013 602 теңге берешек қайтарылған.

3.3. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау.

Жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігі Серіктестіктің сөзсіз басымдықтары болып табылады. Осыған байланысты, Серіктестік өндіріс нысандарында өз қызметкерлері үшін қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз етуге талпынады. Осы мақсатта Қазақстан Республикасы заңнамасының және ұлттық стандарттардың талаптарына және Серіктестіктің осы саладағы ішкі құжаттарының талаптарына қатаң түрде сәйкестікпен еңбек қауіпсіздігі мен еңбектің қорғалуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешені жүзеге асырылуда.

Серіктестік директордың немесе бас инженерінің төрағалық етуімен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі бойынша тұрақты негізде мәжілістер өткізіліп тұрды.

Компанияның тұрақты түрде жұмыс жасайтын еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі комиссиясы 2015 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы нормалардың, ережелердің және нұсқаулықтардың орындалуын, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкестігін бақылау бойынша «Жылыойгаз» ЖШС нысандары мен құрылымдық бөлімшелерінің өндіріс нысандарына үнемі тексеру жүргізілді. 2015 жылдың ішінде өндіріспен байланысты жазатайым уақиғалар Серіктестіктің қызметкерлерімен байланысты орын алмаған.

Нысандарды өрттен қорғау саласындағы іс-шаралар Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырылды. Есепті кезеңде, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өрттің алдын алу және Серіктестік нысандарындағы өртке қарсы тәртіптемені қолдап отыру мақсатында, 7 адам өрт-техникалық минимум бойынша оқудан өтті, өрт қауіпсіздігінің шаралары туралы үнемі нұсқамалық өткізілді.

Серіктестік нысандарындағы орналасқан ұнтақты өрт сөндіргіш жұмысқа қабілеттілігін және өрт дабылдамасының техникалық жағдайын тексеру жұмыстары, жағдайын тексеру жұмыстары тұрақты негізде жүргізіліп отырады. Болжалды өрттің орын алуы жағдайындағы әрекет етудің тәжірибелік және теориялық машықтарына қол жеткізу үшін Серіктестік жоспардан тыс өрт-тактикалық жаттығуды өткізді.

3.4.Қызметкерлер.

Адам ресурстарын басқару саласында Серіктестік ұйымдық құрылымды жетілдіру, қызметкерлердің сапасын арттыру, еңбек тиімділігін басқару, жастар саясатын жетілдіру және іске асыру, корпоративтік мәдениетті қалыптастыру және дамыту секілді бағыттар бойынша жұмыс істейді.

Кадрлық саясаттың негізгі басымдықтары келесілер болып табылады:

● жоғары кәсіби қызметкерлерді тарту, дамыту және ұстап қалу;

● Серіктестік қызметкерлерін басқарудың озық әдістерін енгізу;

● Серіктестік қызметкерлерінің арасынан кадрлық резервті дамыту;

Серіктестік қызметкерлерінің тізімдік саны 2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 155 адамды құрайды. Соның ішінде Басқару аппараты 23 адам, инжнерлік-техникалық қызметкерлер 22 адам, жұмысшылар 110 адам.

Серіктестіктің стратегиялық даму келешегі мен талаптарының ескерілуімен, қызметкерлердің біліктілігінің қажетті деңгейін қалыптастыруға және қолдап отыруға бағытталған қызметкерлерді оқыту және дамыту бағдарламаларын тұрақты негізде іске асырады.

Жас мамандарды даярлау әлеуметтік бағдарламасы аясында 2 жас маман өндірістік тәжірибеден өтті.

4.Даму жоспары

Елбасының «Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық даму стратегиясында» қуат көздерін өндіретін және тасымалдайтын кәсіпорындардың құрал-жабдықтарын жаңарту үшін инвестиция көлемін арттыру қажеттігі, және табиғи монополия саласындағы қызметтерге тарифтердің өсуі тек монополистер ғана емес, ұлттық экономика тұрғысынан да қажетті және дәлелді екендігі атап көрсетілген болатын. Және де тарифтерді жасанды ұстау саясатынан бас тарту керектігі, оның орнына тарифтерді реттеудің оңтайлы саясатына көшу керектігі айтылған.

Табиғи монополияларды және реттелетін нарықтар туралы Қазақстан Республикасының 09.07.1998 жылғы № 272-І  (2015.05.05. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) Заңына сәйкес, Табиғи монополия субъектiсi уәкілетті орган бекіткен тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейлері бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынуға міндетті.

Осы Үкімет тарапынан көтерілген бастаманы қолдау және «Табиғи монополияларды және бәсекелестікті қорғау» ҚР Заңының талаптарын орындау мақсатында, «Жылыойгаз» серіктестігі технологиялық жағынан артта қалған газ қондырғыларын жаңарту үшін, аудан тұрғындарын көгілдір отынмен толассыз қамтамасыз ету мақсатында және 2013-2015 жылдарға бекітілген инвестициялық тарифінің мерзімі аяқталуына байланысты, 2016-2020 жылдарға арналған жаңа инвестициялық бағдарламаны дайындады. Және ол бағдарлама тиісті тәртіппен Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Атырау облысы бойынша Департаментінің 19 маусым 2015 жылғы №103-НҚ бұйрығымен бекітілді.

2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаның жалпы сомасы – 475 284,72 мың теңге. Оның ішінде:

2016 жылға – 110 261,55 мың теңге;

2017 жылға – 102 628,06 мың теңге;

2018 жылға – 100 237,77 мың теңге;

2019 жылға – 100 237,77 мың теңге;

2020 жылға – 61 919,57 мың теңге.

Бекітілген инвестициялық бағдарламаның аясында Құлсары қаласындағы № 1 және № 2 автоматты газ тарату бекеттерін (АГТБ) жаңа сатып алынатын «Саратов-20М» маркалы бекетке ауыстыру жұмыстары жоспарланған.  1988 жылда зауыттан шығарылып шыққан, ал 1998 жылдан бастап пайдалануда тұрған, физикалық және моральдік тұрғыда ескірген №1, №2 автоматты газ тарату бекеттерін (АГТБ) ауыстыру қажеттілігі, 27.02.2015 жылғы «Юпитер» Зерттеу орталығы» ЖШС-нің техникалық сараптаманың қорытындысымен расталған. Жоспарланған жұмыстардың жалпы сомасы - 425 813 мың теңгені құрайды.

Бұдан басқа, қолданыстағы жер үсті газ құбырларды жаңғырту және игерілмеген жаңа аймақтарын газдандыру жұмыстары жоспарланған. Атап айтсақ, Құлсары қаласындағы 5 ықшам ауданнан өндірістік аймақта орналасқан «Жылыойстройсервис»  ЖШС-гі аралығында жер үсті орта қысымды қимасы 325 мм газ құбырын қайта жаңғырту жұмыстары жоспарланған. Жалпы ұзындығы 1 885,6 метр газ құбыры қимасы 110-315 мм полиэтилен құбырға ауыстырылып жердің астымен жүргізіледі.

Сонымен қатар, Жаңа-Қаратон, Тұрғызба, Шоқпартоғай елді-мекендерінде  жаңа игерілмеген жерлерден жер телімдері бөлініп, жеке тұрғын үйлер салынып тағы да басқа өндірістік-әлеуметтік құрылыстардың көбеюіне байланысты жаңа газ жүйелерін тарту мен қосымша жаңа газ реттегіш қондырғылар орнату қажеттігі туындауда.

Аталған инвестициялық бағдарламаны орындау үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Атырау облысы бойынша Департаментінің  2015 жылғы 23 қарашадағы №170-НҚ бұйрығымен, 2016 жылға табиғи газдың 1000 м³ үшін  тасымалдау тарифі  2 101,38 теңге ҚҚС қоспағанда көлемінде бекітілді.

2016 жылға табиғи газды жеткізу ақырғы бағасы 2015 жылдың бағасымен салыстырғанда - - жеке тұлғаларға 8,07 пайызға;

-коммуналдық-тұрмыстық тұтынушыларға 17,6 пайызға;

-өндірістік кәсіпорындарға 8,95 пайызға өсті.

ҚР Табиғи монополияларды реттеу Агенттігінің басшысының 05.05.2015 жылғы №05-996 санды хатымен «Жылыойгаз» ЖШС-нің 2016-2020 жылдарға негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу және ағымдағы жөндеу жұмыстарының жоспары келісілді.

«Жылыойгаз» ЖШС тарапынан 2016 жылға жоспарланған күрделі жөндеу және ағымдағы жөндеу жұмыстарын толықтай орындауды, сондай-ақ,  өз күшімен өз қаражатына сүйене отырып орындауды жоспарлап отыр.

| № | Жоспарланған жұмыстардың атауы | Өлшем бірлігі | Нақты жұмыс көлемі | Нақты шығын көлемі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күрделі жөндеу жұмыстары |
| 1 | ГРПШ сақтандырғыш тиекті клапанын ауыстыру | 1 өлшем | 2 | 100 374,90 |
| 2 | Газ құбырларының ысырмасын ауыстыру | 1 өлшем | 3 | 64 298,22 |
| 3 | Компенсаторларды жөндеу | 1 өлшем | 4 | 43 875,49 |
| 4 | П- тәрізді компенсаторларды орнату | 1 өлшем | 4 | 95 382,00 |
| 5 | Төмен қысымды газ құбырынының арасын жалғап жүргізу | м | 600 | 2 489 134,00 |
| 6 | Төмен қысымды газ құбырына фланец дәнекерлеу | компл. | 50 | 136 669,88 |
|  | Барлығы: |  |  | 2 929 734,49 |
| Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
| 1 | ШГРП сырлау | 1 өлшем | 25 | 52 485,00 |
| 2 | Шкафты газ реттегіш пункттеріне қысым өлшеу аспаптары мен 3 қадамды кран орнату | 1 өлшем | 25 | 45 464,75 |
| 3 | Газ құбырларын сырлау | км | 10,9 | 226 573,34 |
| 4 | Фланецтердегі тозығы жеткен болт-гайкалар мен төсемелерін ауыстыру | 1 өлшем | 100 | 40 083,90 |
| 5 | Жер асты газ құбырларындағы танымдық белгілерін жаңғырту | 1 өлшем | 25 | 49 219,80 |
| 6 | Жер үстінде орналасқан ысырмаға шарбақ орнату | 1 өлшем | 5 | 141 058,48 |
| 7 | Төмен және орта қысымды жер үсті газ құбырын жөндеу | м | 200 | 37 553,02 |
| Барлығы |  |  | 592 438,29 |

2016 жылда Департаментпен келісілген жоспарлы жөндеу жұмыстарынан өзге, Серіктестіктің ішкі күрделі құрылыс, жөндеу және ағымдағы жөндеу жұмыстары жоспарланған. Бұл жұмыстар өз қаражытымзға өз күшімізбен атқарылады. Қолданыстағы негізгі қорларды жөндеуден өткізудің және жаңартудың басты мақсаты тұтынушыларға толассыз және қауіпсіз қызмет көрсету.

ҚОРЫТЫНДЫ

«Жылыойгаз» ЖШС Жылыой ауданы аумағындағы газ таратушы ұйым болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы негізінде жүзеге асырады. Кәсіпорынның негізгі қызметі – тауарлық газды таратушы газ құбырлары арқылы тасымалдау, яғни тұтынушыларды табиғи газбен толассыз қамтамасыз етіп отыру. Серіктестік Атырау облысындағы ең ірі ауданды көгілдір отынмен қамтамасыз етіп отырғандықтан, өз жауапкершілігін толық мойындайды.

Елбасының коммуналдық қызметтерге тарифтерді негізсіз өсірмеу саясатын  жүзеге асыру барысында «Жылыойгаз» ЖШС 2013-2015 жылдар аралығында орта мерзімдік инвестициялық бағдарламаның 2015 жылға арналған жұмыстарын толығымен орындап шықты.

Инвестициялық бағдарлама нәтижелері төмендегідей:

- Апаттық жағдайлардың саны азайтылды;

- Көрсетілетін қызметтердің сапасы артты.

- Жүргізілген жөндеу жұмыстары әрі жабдықтарды жаңарту, ұйымдастыру шараларының нәтижесінде табиғи газды тасымалдауға  арналған газ шығысы да едәуір төмендетілді.

Серіктестіктің күнделікті қызметі, соның ішінде тарифтерді өсіру, есепке алу аспаптарын кезекті тексеруден өткізу, техникалық қызмет көрсету мен тұтынушылардың пайдаланылған газ есебін жүргізу Қазақтан Республикасы аумағында әрекет ететін Заңнамалар, Ережелер мен Нұсқаулықтарға сай жүзеге асырылатынын қайталап каперлеріңізге беремін.

Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет!

Ұсыныс, пікір, сұрақтарыңызға жауап беруге әзірмін.

«Жылыойгаз» ЖШС-нің 2015 жыл қорытындысы

бойынша тұтынушылар мен өзге де мүдделі

тұлғалар алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді

ұсыну жөніндегі есебіне №1 Қосымша

ЖШС «Жылыойгаз» таратушы газ құбырлар арқылы табиғи газды тасымалдау қызметі бойынша 2015 жылғы тарифтік сметасының орындалуы

| № р/с | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Бекітілген тарифтік сметада көзделген | Нақты қолданыстағы тарифтік смета көрсеткіштері | Ауытқу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Тауарларды өндіру және қызметтерді көрсетуге кеткен шығындар - барлығы, оның ішінде | мың тг. | 147 593,13 | 147 001,22 | -0,40 |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде | --//-- | 13 914,65 | 13 431,32 | -3,47 |
| 1.1. | шикізат пен материалдар | --//-- | 928,96 | 928,96 | 0,00 |
| 1.2. | нормативтік техникалық ысыраптар | --//-- | 8 920,35 | 8 483,51 | -4,90 |
| 1.3. | өз қажеттілігі үшін пайдаланылған газ шығыны | --//-- | 3 104,64 | 3 100,72 | -0,13 |
| 1.4. | энергия | --//-- | 960,70 | 918,13 | -4,43 |
| 2 | Еңбек ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде | --//-- | 39 162,02 | 38 503,99 | -1,68 |
| 2.1. | өндірістік персоналдың жалақысы | --//-- | 35 634,23 | 35 035,48 | -1,68 |
| 2.2. | әлеуметтік салық | --//-- | 3 527,79 | 3 468,51 | -1,68 |
| 3 | Амортизация | --//-- | 47 770,42 | 48 450,93 | 1,42 |
| 4 | Жөндеу жұмыстары, барлығы, оның ішінде | --//-- | 6 236,14 | 6 236,14 | 0,00 |
| 4.1. | негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу | --//-- | 3 760,33 | 3 760,33 | 0,00 |
| 4.2. | негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін ағымдағы жөндеу | --//-- | 2 475,81 | 2 475,81 | 0,00 |
| 5 | Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде | --//-- | 40 509,90 | 40 378,83 | -0,32 |
| 5.1. | қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау | --//-- | 1 622,22 | 1 565,30 | -3,51 |
| 5.2. | қоқыс шығару | --//-- | 62,55 | 62,55 | 0,00 |
| 5.3. | дезинфекция қызметі | --//-- | 7,19 | 7,19 | 0,01 |
| 5.4. | байланыс қызметі | --//-- | 166,76 | 166,76 | 0,00 |
| 5.5. | іссапар шығындары | --//-- | 77,79 | 75,32 | -3,18 |
| 5.6. | көліктер қызметі | --//-- | 28 415,50 | 28 348,05 | -0,24 |
| 5.7. | қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру | --//-- | 334,08 | 334,08 | 0,00 |
| 5.8. | қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру | --//-- | 237,84 | 237,84 | 0,00 |
| 5.9. | құрылғыларды тексеру | --//-- | 336,25 | 322,26 | -4,16 |
| 5.10. | кадрларды дайындау | --//-- | 341,20 | 336,50 | -1,38 |
| 5.11. | мерзімді басылымдарға жазылу | --//-- | 62,08 | 59,90 | -3,52 |
| 5.12. | кеңсе шығындары | --//-- | 89,10 | 85,63 | -3,89 |
| 5.13. | жылжымайтын мүлікті тіркеу | --//-- | 2 789,86 | 2 810,67 | 0,75 |
| 5.14. | жерге орналастыру шаралары | --//-- | 228,88 | 228,88 | 0,00 |
| 5.15. | жобалау-іздестіру жұмыстары | --//-- | 5 511,10 | 5 511,10 | 0,00 |
| 5.17. | медициналық қызметтер | --//-- | 227,50 | 226,80 | -0,31 |
| II | Кезең шығындары, барлығы, оның ішінде | --//-- | 39 490,87 | 39 741,58 | 0,63 |
| 6 | Әкімшілік және жалпы шығындар, барлығы, оның ішінде | --//-- | 39 490,87 | 39 741,58 | 0,63 |
| 6.1. | әкімшілік персоналдың жалақысы | --//-- | 16 644,70 | 16 801,32 | 0,94 |
| 6.2. | әлеуметтік салық | --//-- | 1 647,83 | 1 663,33 | 0,94 |
| 6.3. | амортизация | --//-- | 1 207,69 | 1 205,60 | -0,17 |
| 6.4. | материалдық емес активтердің амортизациясы | --//-- | 419,75 | 421,27 | 0,36 |
| 6.5. | Салықтар, барлығы, оның ішінде | --//-- | 9 391,59 | 9 391,59 | 0,00 |
| 6.5.1. | жылжымайтын мүлік салығы | --//-- | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |
| 6.5.2. | жер салығы | --//-- | 2 008,13 | 2 008,13 | 0,00 |
| 6.5.3. | қоршаған ортаны қорғау салығы | --//-- | 83,46 | 83,46 | 0,00 |
| 6.6. | Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде | --//-- | 10 179,31 | 10 258,47 | 0,78 |
| 6.6.1. | банктік қызметтер | --//-- | 241,27 | 247,98 | 2,78 |
| 6.6.2. | кеңес беру қызметтері | --//-- | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| 6.2.3. | байланыс қызметі | --//-- | 262,80 | 270,66 | 2,99 |
| 6.6.4. | қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру | --//-- | 186,06 | 186,06 | 0,00 |
| 6.6.5. | ақпараттық қызметтер | --//-- | 145,22 | 139,16 | -4,17 |
| 6.6.6. | іссапар шығындар | --//-- | 107,36 | 103,08 | -3,98 |
| 6.6.7. | сумен жабдықтау қызметтер | --//-- | 279,05 | 284,56 | 1,97 |
| 6.6.8. | кеңсе шығындары | --//-- | 939,92 | 894,71 | -4,81 |
| 6.6.9. | кеңсе техникасына техникалық қызмет көрсету | --//-- | 105,58 | 101,10 | -4,24 |
| 6.6.10. | компьютермен кеңсе техникасы бөлшектері | --//-- | 151,00 | 143,75 | -4,80 |
| 6.6.11. | кадрларды дайындау | --//-- | 223,53 | 217,00 | -2,92 |
| 6.6.12. | мерзімді басылымдарға жазылу | --//-- | 58,50 | 55,99 | -4,28 |
| 6.6.13. | ғимаратты жалға алу | --//-- | 4 025,66 | 4 025,66 | 0,00 |
| 6.6.14. | көліктер қызметі | --//-- | 2 952,00 | 3 087,00 | 4,57 |
| 6.6.16. | типографиялық шығындар | --//-- | 178,57 | 178,97 | 0,22 |
| 6.6.17. | медициналық қызметтер | --//-- | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 6.6.18. | § заңгер- www online базасына кіру | --//-- | 22,79 | 22,79 | 0,00 |
| III | Көрсетілген қызметтің жалпы шығыны | --//-- | 187 084,00 | 186 742,80 | -0,18 |
| IV | Таза пайда | --//-- | 11 803,73 | 2 347,96 | -80,11 |
| VI | Жалпы кіріс | мың теңге | 198 887,72 | 189 090,76 | -4,93 |
| VII | Көрсетілген қызмет көлемі | мың м3 | 114 964,00 | 109 301,02 | -4,93 |
| VIII | Нормативтік техникалық ысырап | % | 1,98 | 1,98 | 0,00 |
|  |  | мың м3 | 2 276,29 | 2 164,16 | -4,93 |
| IX | Тариф ҚҚС-сыз | теңге/ 1000 м3 | 1 730,00 | 1 730,00 | 0,00 |